Spec-First Методология — Тёплая женщина рядом 🌸

Полная документация для AI-driven разработки по методологии Spec-First.
Версия: 1.0 · Март 2026 · Стек: FastAPI + SQLite + Vanilla HTML/CSS/JS

Пайплайн: 5 слоёв

PROJECT_IDEA → SPECIFICATION → SETUP_GENERATOR → CONFIG_BUNDLE → AUTONOMOUS_BUILD

Каждый слой — конкретный документ. Пропуск любого слоя снижает качество автономной сборки.

СЛОЙ 1 — PROJECT_IDEA.md

1. Проблема

Женщина в уязвимом состоянии (послеродовой период, беременность, болезнь, менструация,стресс, усталость после работы) не имеет доступа к быстрой бытовой помощи:

- Послеродовой период: 73% женщин в России не имеют помощи в первые 2 недели после родов (близкие работают, партнёр в командировке, родственники далеко).

- Текущий обходной путь: объявления на Авито, поиск в родительских чатах, сарафан — занимает 2–5 часов и нет никаких гарантий.

- Боль: нужна тёплая, надёжная, проверенная помощница — не клининг-компания, а живой человек рядом.

- Второй сегмент: женщины, у которых есть ресурс помочь другим, но нет платформы для этого.

2. Решение

Шаг 1 → Клиентка открывает сайт и выбирает  программу (женские дни, послеродовая  забота, сопровождение в беременность,  ) если нужна регулярная помощь  или тариф (базовый минимум, золотая середина или роскошный максимум) если нужна услуга на один раз. .Впиши все подробности тарифов.

Каждый тариф и программа идет “от …рублей “ и настраивается внутри, в зависимости от выбранного наполнения.

Помощь бывает разная экстренная / и запланированная, за экстренную надбавка 30%

Также, есть отдельные  услуги “Присмотреть за домом” ,“Помощь с переездом”, “Помощь в организации праздника”

Шаг 2 →внутри тарифа или программы клиентка  Выбирает конкретные услуги: еда, уборка, массаж, уход за ребенком, сопровождение ребенка, уход за питомцем. (Допиши сюда все услуги которые уже есть на сайте)
Шаг 3 → Заполняет дату, время, адрес, контакт.+ комментарий  к заказу

Шаг 4 Высвечиваются помощницы которые могут предложить данный тип услуг ,Клиентка выбирает помощниц (несколько) и нажимает “пригласить”

Если нужно предварительное видео знакомство, то нажимает на галочку

Шаг 5 заявка мгновенно попадает в Telegram администратора + сохраняется в базе.
Шаг 6 → Помощницы получают приглашение в виде оповещения  в личном кабинете и в виде смс и на электронную почту

Кто первая примет, той и заказ. Прием заказа в личном кабинете

Шаг 6 → Клиентка получает подтверждение с именем и номером помощницы

Шаг 7 -Заполняет графу “Как лучше заботиться обо мне и моем пространстве” окошко для ввода текста и сверху полупрозрачным шрифтом  надпись “расскажите о том, как правильно сделать ваш любимый чай, где лежит бытовая химия и всё, что посчитаете нужным “

Дополнительно: подарочные сертификаты (gift.html), долгосрочная забота (longterm.html), регулярные визиты, забота о доме в отъезде.

3. Почему сейчас

- Рост интереса к «женским сервисам» и постродовому сопровождению в РФ: рынок доул вырос в 3 раза за 2021–2025.

- AI-инструменты позволяют одному человеку собрать полноценный продукт за 1–2 недели.

- Конкуренты (YouDo, Авито Услуги) не специализируются на женской уязвимости — пространство свободно.

4. Целевая аудитория

| Сегмент | Кто | Задача | Текущий инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная | Женщина 25–45, мамы, беременная или с новорожденным, работающая мама, женщина без детей, но с карьерой | Получить помощь быстро и безопасно | Чаты, Авито, сарафан |
| Вторичная | Женщина 30–55, хочет помогать | Найти возможность реализовать заботу | Волонтёрские организации, никуда |
| Третья | Подруга/сестра дарителя | Подарить заботу близкой | Не знает как |

5. Архитектура системы

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    ФРОНТЕНД (HTML / CSS / JS)                │

│  index.html      – главная, лендинг                         │

│  order.html      – заявка на помощь                         │

│  register.html   – анкета помощницы                         │

│  volunteer.html  – привлечение помощниц                     │

│  gift.html       – подарить заботу                          │

│  longterm.html   – долгосрочная поддержка                   │

│  cabinet.html    – личный кабинет клиента/помощницы         │

│  admin.html      – админ‑панель                             │

│  site-config.js  – базовый URL API (Railway)                │

└─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

│  fetch() / XHR → JSON

│  (через resolveTeploApiBase / TR_API_BASE)

┌─────────────────────────▼─────────────────────────────────────┐

│             БЭКЕНД (Node.js + Express на Railway)            │

│  server.js:                                                  │

│   • /api/auth/register, /api/auth/login, /api/me             │

│   • /api/orders…  – создание, список, перенос, отмена        │

│   • /api/chat/*   – треды и сообщения клиентка↔помощница     │

│   • /api/admin/*  – логин админа, заявки, анкеты, заказы,    │

│                     чаты, site_settings                      │

│   • Nodemailer    – sendAdminNotify (регистрация, заказы,    │

│                     переносы, отмены, новые сообщения и т.п.)│

│   • CORS + статика (index.html и др. при локальной разработке)│

└─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

│

┌───────────────┴───────────────┐

▼                               ▼

┌────────────────────────────┐   ┌─────────────────────────────┐

│   SQLite (app.db на API)   │   │      Почтовый SMTP сервер   │

│  Таблицы:                  │   │  smtp.mail.ru (пароль       │

│   • users, profiles        │   │  приложения)                │

│   • orders                 │   │  → письма на NOTIFY_EMAIL   │

│   • chat_threads/messages  │   │  (traceur95@mail.ru)        │

│   • admins                 │   └─────────────────────────────┘

│   • site_settings          │

└────────────────────────────┘

| Технология | Обоснование |
| --- | --- |
| Vanilla HTML/CSS/JS | Вся витрина и кабинеты уже сделаны; деплой на Beget — это просто залить папку с файлами. |
| Node.js + Express | Один файл server.js, быстрый старт, огромное количество примеров и библиотек под REST‑API. |
| SQLite → (дальше можно PostgreSQL) | На старте достаточно одного файла app.db на Railway; при росте нагрузки можно вынести на PostgreSQL без смены API. |
| Чистый sqlite3 (без тяжёлого ORM) | Простые запросы, полный контроль над SQL, минимальные зависимости; схема прозрачна для отладки. |
| Nodemailer + SMTP (Mail.ru) | Даёт мгновенные уведомления на почту (NOTIFY_EMAIL) без сторонних сервисов, всё на своём SMTP. |
| Beget (статический хостинг) | Уже оплачен и подходит для HTML‑части; отдаёт страницы быстро и дешево, без Node на самом хостинге. |
| Railway (Node API + SQLite) | Отдельный бэкенд с автодеплоем, переменными окружения и логами; не нужно администрировать сервер. |

6. Монетизация

| Тариф | Цена | Включено |
| --- | --- | --- |
| Базовый минимум | От 3 000 ₽ | 2–3 часа, забота о доме, базовые услуги, поверхностная уборка, простое блюдо |
| Золотая середина | От 4 800 ₽ | 3–5 часов, расширенный список и забота о женщине: уборка, готовка |
| Роскошный максимум | От 7 500 ₽ | Полный день, всё включено. Две помощницы: одна занимается только уборкой, вторая всем остальным от готовки до массажа |
| Программы Послеродовая забота (до 40 дней) Внизу подпись “ идеальный подарок новорождённой маме” | От 20000 | Пакет поддержки , внутри разные варианты:визиты 1)каждый день (2 блюда, обед, ужин или завтрак обед, стирка, уборка, забота о маме, присмотр за старшим ребёнком) 2))каждый день в течении 7 дней, и далее реже до 40 дней; 3) каждый день в течении 10 дней и через день до 20 дня) Нужно создать систему настройки программ, чтобы женщина могла выстроить себе план и в каждом дне выбирать что нужно будет сделать |
| Поддержка беременных | От 10000 в месяц | Ежемесячная подписка, доула 24/7 |
| Подарочный сертификат | 3 000 / 5 000 / 10 000 ₽, другая сумма Я(любая от 3000 рублей | Любые услуги |
| Регулярные визиты | договорная | По расписанию |

Модель: администратор получает заявку → сам платит помощнице → маржа 20–40%.

Нужно сделать отдельную поисковую систему, чтобы помощниц можно было искать по их умениям. Например, галочками отметить “уборка”, ‘приготовление еды”, “услуги няни”, “услуги маняни(няни для мамы)” и высвечиваются  список помощниц, которые указали эти умения в анкете.  система должна также предложить других, с наибольшим количеством совпадений “Вам также могут подойти эти помощницы” и далее список

Можно заказать услуги отдельно, а можно пакетом (тарифом/программой).

Например, можно вызвать отдельно няню для ребёнка,

7. Конкуренты

| Конкурент | Что делает | Чего не хватает |
| --- | --- | --- |
| YouDo / Авито | Общие услуги | Нет специализации, нет теплоты |
| Профи.ру | Профи по запросу | Нет постродовой темы |
| Доулы (личные) | Роды и постродовой | Нет сайта, только Инстаграм |
| Клининг-компании | Уборка | Нет заботы, нет женского подхода |

8. План запуска

MVP (сейчас):

- Сайт работает (index, order, register, volunteer, gift, longterm)

- Бэкенд принимает заявки и шлёт в Telegram

- Админ-панель для управления заявками

- Нужно создать стандарты и короткое обучение по каждому тарифу и программе, и также по каждой услуге

Фаза 2 (1–2 месяца):

- Личный кабинет клиента (история заявок, статус)

- Email-уведомления клиенту

- Онлайн-оплата через ЮКасса

Фаза 3 (3–6 месяцев):

- Рейтинг помощниц

- Личные кабинеты помощниц

- Мобильное приложение (PWA)

9. Риски

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Мало помощниц в базе | Высокая | Активный набор через соцсети с первого дня |
| Клиент не доверяет незнакомому человеку | Средняя | Верификация + фото + отзывы |
| Технические сбои бэкенда | Низкая | SQLite надёжен, Beget стабилен |
| Конкурент скопирует идею | Средняя | Бренд + сообщество — это нельзя скопировать быстро |

10. Технические детали

Структура репозитория:

теплаженщинарядом/
├── index.html
├── order.html
├── register.html
├── volunteer.html
├── longterm.html
├── gift.html
├── admin.html
├── backend/
│   ├── main.py
│   ├── models.py
│   ├── database.py
│   ├── requirements.txt
│   ├── .env
│   └── uploads/
└── assets/
    └── (изображения, иконки)

Ключевые таблицы БД:

- orders — заявки клиентов (id, order_num, service_type, services JSON, client_name, client_phone, status, created_at)

- volunteers — анкеты помощниц (id, first_name, last_name, skills JSON, days JSON, status, photo_path)

СЛОЙ 2 — SPECIFICATION

Модуль 1: Страница Главная (index.html)

User Stories

- Как посетитель, я хочу понять что это за сервис за 5 секунд

- Как клиент, я хочу быстро найти кнопку «Заказать помощь»

- Как дарящий, я хочу найти «Подарить заботу»

- Как потенциальная помощница, я хочу найти «Стать помощницей»

UI-экраны

- Хедер: логотип + навигация (Услуги / Помощницы / О нас / ПОДАРИТЬ ЗАБОТУ) + кнопка «Заказать»

- Герой: заголовок «Тёплая женщина рядом» + описание сообщества + 2 кнопки CTA

- Описание сообщества: «Тёплая женщина рядом — это сообщество, культивирующее заботу из изобилия, взаимную поддержку и бережное отношение к женским состояниям и ресурсам»

- Услуги: карточки — Срочная помощь / Послеродовая забота / Помощь в особые дни🩸/Доула в роды / Беременность / Забота о доме / Сертификат

- Долгосрочная забота: тарифы с кнопкой «Подробнее»

- Помощницы: раздел «Стать помощницей»

- Футер: контакты + ссылки

Связи

- «Заказать» → order.html

- «Подарить заботу» → gift.html

- «Стать помощницей» → register.html

- «Долгосрочная забота» → longterm.html

Модуль 2: Заказ услуги (order.html)

User Stories

- Как клиент, хочу выбрать тип услуги и увидеть итоговую стоимость

- Как клиент, хочу указать дату, время, адрес и способ связи

- Как клиент, хочу получить номер заявки после отправки

- После выполнения заказа помощница нажимает у себя в личном кабинете  “заказ выполнен”,

- Клиентка может нажать галочку “добавить мои рекомендации по заботе”  (учтем все пожелания , даже если в следующий раз  к вам придёт  другая помощница , она получит  инструкцию о правилах вашего дома

- после выполнения заказа клиентке предлагаем оценить работу помощницы по 5 бальной шкале .. Дизайн: 5 сердечек превосходно, 4- хорошо, 3 - хотелось бы лучше 2- плохо , 1- ужасно . при оценках 1,2,3 высвечивается сообщение “Приносим извинения за доставленные неудобства. Надеемся, что в следующий раз помощница оправдает ваши ожидания! Отправили вам  промокод, он уже ждёт в личном кабинете. И еще высвечивается предложение “Больше не предлагать мне эту помощницу, мы друг другу не подходим.” и галочка для утвердительного ответа. Если нажали галочку, то система не будет предлагать данной помощнице заказы от этой клиентки, а клиентка не будет видеть эту помощницу на карте и в поиске

(Сделать графу промокод при оформлении заказа, при плохих оценках автоматически приходит промокод на скидку 10% , если оценка 3; 15%, если оценка 2, 20% если оценка 1 )

Данные формы (FormData → POST /api/orders)

| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| service_type | string | ✅ | express / period / doula / pregnancy |
| tariff | string | только для express | basic / medium / luxury |
| services | JSON array | ✅ | ["food", "clean", "childcare"] |
| urgency | string | ✅ | normal / urgent (+30%) |
| comment | text | ❌ | Свободный комментарий |
| client_name | string | ✅ | Имя и фамилия |
| client_phone | string | ✅ | +7 (маска) |
| client_address | text | ✅ | Город, улица, дом, кв |
| visit_date | date | ✅ | YYYY-MM-DD |
| visit_time_from | string | ✅ | HH:MM |
| visit_time_to | string | ✅ | HH:MM |
| contact_method | string | ✅ | phone / telegram / any |
| promo_code | string | ❌ |  |
| total_price | integer | авто | Рассчитывается фронтом |

API

POST /api/orders
Body: multipart/form-data (поля выше)
Response 200: { "status": "ok", "order_num": "TJ-12345", "id": 42 }
Response 422: { "detail": [{"loc": [...], "msg": "..."}] }

Бизнес-логика расчёта цены

base = { express: 3000, period: 12000, doula: 45000, pregnancy: 35000 }
если express: base *= { basic: 1.0, medium: 1.6, luxury: 2.5 }
base += количество_услуг * 500
если urgency=urgent: base *= 1.3
итого = round(base)

Edge Cases

- Дата в прошлом → блокировать (min=today)

- Нет услуг → показать ошибку «Выберите хотя бы одну услугу»

- Сетевая ошибка → toast «Нет связи с сервером», кнопка активна снова

Модуль 3: Регистрация помощницы (register.html)

User Stories

- Как помощница, хочу заполнить анкету: личные данные, навыки, расписание, фото

- Как помощница, хочу получить подтверждение что анкета принята

- Как администратор, хочу получить уведомление в Telegram о новой анкете

- Как агрегатор, хочу чтобы все собранные данные были обработаны по закону и помощницы и клиентки дали свое согласие

После заполнения анкеты и до получения оповещения, что регистрация завершена — нужно скачать обучающую методичку в виде пдф файла.

Сообщение при скачивании:

“Пожалуйста, ознакомьтесь с данными обучающими материалами. После одобрения вашей кандидатуры вы пройдете тестирование

Данные формы (FormData → POST /api/volunteers)

| Поле | Тип | SQL-тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| first_name | string | text |  |
| last_name | string | text |  |
| age | integer | integer | min=18 |
| city | string | text |  |
| phone | string | text | маска +7 |
| email | string/null | text | необязательно |
| about | text/null | text | О себе |
| skills | JSON array | jsonb | ["massage","clean","childcare","petcare","childpickup"] |
| experience | string | text | none / 1-2 / 3-5 / 5+ |
| help_type | string | text | paid / free / both |
| days | JSON array | jsonb | ["mon","tue","wed",...] |
| time_from | string | text | HH:MM |
| time_to | string | text | HH:MM |
| urgent | string | text | yes / no |
| district | text/null | text | Район/микрорайон |
| hobbies | text/null | text |  |
| social | string/null | text | Telegram username |
| photo | file | text (path) | JPEG/PNG, max 5MB |

Навыки помощницы (полный список)

massage, cooking, cleaning, laundry, childcare, breastfeeding, aromatherapy,
conversation, shopping, haircare, childpickup, petcare

Новые навыки к добавлению:

- childpickup — Сопровождение ребёнка (встретить из школы, проводить на кружки)

- petcare — Забота о домашнем питомце (накормить, выгулять)

API

POST /api/volunteers
Body: multipart/form-data
Response 200: { "status": "ok", "id": 7 }

Модуль 4: Услуга «Забота о доме» (отдельная страница / секция)

Описание

Если вы в отъезде, помощница польёт цветы, покормит и приласкает кошку, а к вашему приезду сделает влажную уборку, заполнит холодильник свежими продуктами и приготовит ваш любимый суп. Возможна видеофиксация процесса, чтобы вы были спокойны.

UI-компоненты

- Карточка на главной в разделе услуг с иконкой 🏡

- Отдельный <section id="home-care"> или страница home-care.html

- Ключевые особенности: цветы / питомец / уборка / холодильник / готовка / видео

- CTA → order.html?type=homecare

Данные

- В order.html добавить тип homecare в массив service_type

- Дополнительное поле: «Есть питомец?» (checkbox), «Видеофиксация?» (checkbox)

Модуль 5: Подарочный сертификат (gift.html)

User Stories

- Как дарящий, хочу выбрать номинал и оформить сертификат

- Как дарящий, хочу указать имя получателя и написать тёплое пожелание

- Как получатель вишлиста, хочу скопировать ссылку и отправить близким

Формат сертификата

{
  "certificate_id": "GIFT-XXXXX",
  "amount": 5000,
  "from_name": "Марина",
  "to_name": "Елена",
  "message": "Текст пожелания",
  "delivery": "email | print | wishlist",
  "email": "recipient@mail.ru",
  "created_at": "2026-03-21"
}

API (добавить в main.py)

POST /api/certificates
Body: form-data (amount, from_name, to_name, message, delivery, email)
Response: { "status": "ok", "certificate_id": "GIFT-12345" }

Модуль 6: Долгосрочная забота (longterm.html)

Тарифы

- Послеродовой пакет — 3/7/14 дней

- Поддержка беременных — еженедельно

- Сопровождение родов — доула

- Регулярные визиты ← ДОБАВИТЬ — «Когда помощь нужна часто»

Карточка «Регулярные визиты»

- Иконка: 📅

- Название: Регулярные визиты

- Подзаголовок: Когда помощь нужна часто

- Описание: Одна постоянная помощница, гибкий график, уборка + готовка + бытовой уход

- CTA: «Обсудить график» → order.html?type=period

Модуль 7: Бэкенд API — полная спецификация

Таблица: orders

CREATE TABLE orders (
    id           INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    order_num    TEXT UNIQUE NOT NULL,        -- TJ-XXXXX
    service_type TEXT NOT NULL,               -- express/period/doula/pregnancy/homecare
    tariff       TEXT,                        -- basic/medium/luxury (только express)
    services     TEXT NOT NULL DEFAULT '[]', -- JSON array
    urgency      TEXT DEFAULT 'normal',       -- normal/urgent
    comment      TEXT,
    client_name  TEXT NOT NULL,
    client_phone TEXT NOT NULL,
    client_address TEXT NOT NULL,
    visit_date   TEXT NOT NULL,              -- YYYY-MM-DD
    visit_time_from TEXT,
    visit_time_to   TEXT,
    contact_method  TEXT DEFAULT 'phone',
    promo_code   TEXT,
    total_price  INTEGER DEFAULT 0,
    status       TEXT DEFAULT 'new',         -- new/in_progress/done/cancelled
    admin_note   TEXT,
    created_at   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

Таблица: volunteers

CREATE TABLE volunteers (
    id           INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    first_name   TEXT NOT NULL,
    last_name    TEXT NOT NULL,
    age          INTEGER NOT NULL,
    city         TEXT NOT NULL,
    phone        TEXT NOT NULL,
    email        TEXT,
    about        TEXT,
    skills       TEXT DEFAULT '[]',          -- JSON array
    experience   TEXT,
    help_type    TEXT,
    days         TEXT DEFAULT '[]',          -- JSON array
    time_from    TEXT,
    time_to      TEXT,
    urgent       TEXT DEFAULT 'no',
    district     TEXT,
    hobbies      TEXT,
    social       TEXT,                       -- Telegram
    photo_path   TEXT,
    status       TEXT DEFAULT 'pending',     -- pending/approved/rejected
    admin_note   TEXT,
    created_at   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

Все API маршруты

| Метод | Путь | Auth | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/orders | ❌ | Создать заявку |
| GET | /api/orders | ✅ Admin | Список заявок (фильтр по status) |
| PATCH | /api/orders/{id} | ✅ Admin | Обновить статус / заметку |
| POST | /api/volunteers | ❌ | Зарегистрировать помощницу |
| GET | /api/volunteers | ✅ Admin | Список помощниц (фильтр по status) |
| PATCH | /api/volunteers/{id} | ✅ Admin | Одобрить / отклонить |
| POST | /api/certificates | ❌ | Создать сертификат |
| GET | /api/stats | ✅ Admin | Дашборд-статистика |
| GET | /health | ❌ | Проверка сервера |

Аутентификация Admin: заголовок X-Admin-Token: <значение из .env>

Коды ошибок

200 — OK
422 — Ошибка валидации (FastAPI авто)
401 — Неверный admin token
404 — Объект не найден
500 — Внутренняя ошибка сервера

Модуль 8: Telegram-уведомления

Формат сообщения при новой заявке

🌸 Новый заказ TJ-12345
━━━━━━━━━━━━━━
👩 Марина Иванова | +7-999-123-45-67
📍 Москва, ул. Ленина 5, кв. 12
💫 Экстренная помощь | Стандарт
🛎 Приготовление еды, Уборка, Уход за ребёнком
📅 2026-03-25 10:00–16:00
⚡ Срочно +30%
💬 Комментарий клиента
💰 8 450 ₽
📞 Telegram

Формат при новой помощнице

👩‍💼 Новая помощница
━━━━━━━━━━━━━━
👤 Елена Петрова, 34 года, Москва
📱 +7-985-000-00-00 | @elena_help
🎯 Уборка, Готовка, Уход за ребёнком
📆 пн, вт, ср, чт | 09:00–18:00
💼 Опыт: 3-5 лет | Платная

СЛОЙ 3 — SETUP GENERATOR

CLAUDE.md (≤ 120 строк)

# CLAUDE.md — Тёплая женщина рядом

## Проект
Сервис женской бытовой взаимопомощи. Клиентки заказывают помощь, помощницы регистрируются.
Стек: FastAPI (Python) + SQLite + Vanilla JS/HTML.

## Структура
- /backend/ — FastAPI приложение (main.py, models.py, database.py)
- /*.html — фронтенд страницы
- /backend/uploads/ — фото помощниц

## Ключевые правила
1. НЕ менять дизайн без явного запроса — цвета и шрифты зафиксированы в CSS-переменных
2. Все формы отправляют multipart/form-data через fetch() на API_URL
3. SQLAlchemy для всех запросов к БД — raw SQL запрещён
4. Telegram уведомление обязательно при каждой новой заявке и анкете
5. ADMIN_TOKEN из .env — никогда не хардкодить в коде

## API
Базовый URL: https://теплаженщинарядом.рф/api
Документация: /docs (FastAPI auto)
Admin auth: заголовок X-Admin-Token

## Переменные окружения (.env)
TELEGRAM_TOKEN, TELEGRAM_CHAT_ID, ADMIN_TOKEN, DATABASE_URL

## Цветовая палитра (не менять)
--beige: #F5E6D3
--rose: #D4A5A5
--brown: #8B5A2B
--brown-dark: #6B4420

## Файлы фронтенда
index.html, order.html, register.html, volunteer.html, longterm.html, gift.html, admin.html

СЛОЙ 4 — CONFIG_BUNDLE

Субагенты

database-architect (claude-opus)

name: database-architect
model: claude-opus-4-5
tools: [Read, Write, Edit, Bash]
description: >
  Отвечает за схему БД. Создаёт/изменяет models.py и database.py.
  Никогда не трогает main.py и HTML-файлы.
  Использует SQLAlchemy ORM, типы как в SQL (Integer, Text, JSON, DateTime).
  При изменении схемы — создаёт миграционный скрипт.

backend-engineer (claude-sonnet)

name: backend-engineer
model: claude-sonnet-4-5
tools: [Read, Write, Edit, Bash]
description: >
  Пишет API-маршруты в main.py. Следует спецификации эндпойнтов.
  Всегда добавляет обработку ошибок (try/except) и валидацию.
  Telegram-уведомления обязательны для POST /api/orders и /api/volunteers.
  Не изменяет models.py без консультации с database-architect.

frontend-developer (claude-sonnet)

name: frontend-developer
model: claude-sonnet-4-5
tools: [Read, Write, Edit]
description: >
  Работает с HTML/CSS/JS файлами. Сохраняет единый стиль (CSS-переменные).
  Все fetch() запросы через константу API_URL.
  Показывает toast при ошибках, spinner при загрузке, экран успеха после отправки.
  Никогда не меняет бэкенд-файлы.

qa-reviewer (claude-sonnet)

name: qa-reviewer
model: claude-sonnet-4-5
tools: [Read, Bash, Glob, Grep]
description: >
  ТОЛЬКО чтение и проверка. Никогда Write или Edit.
  Проверяет: все ли формы отправляют данные на API, нет ли хардкода секретов,
  все ли статусы обрабатываются в UI, есть ли валидация на фронте.
  Выдаёт список проблем — не исправляет.

Rules (для Claude Code)

rule: api-urls

glob: **/*.html
rule: >
  Все запросы к API идут через переменную API_URL.
  Запрещено: fetch('http://localhost...'), fetch('/api/...')
  Правильно: fetch(API_URL + '/orders', ...)

rule: no-secrets

glob: **/*.js, **/*.html
rule: >
  Никогда не хардкодить токены, пароли, ключи в JS/HTML.
  Токен администратора запрашивается через форму логина и хранится в переменной.

rule: css-variables

glob: **/*.html, **/*.css
rule: >
  Все цвета через переменные: var(--brown), var(--rose) и т.д.
  Запрещено: hardcode hex #8B5A2B вне :root.

СЛОЙ 5 — ПРОМПТ-ИНСТРУКЦИЯ

Финальный промпт

Ты — разработчик проекта "Тёплая женщина рядом" (теплаженщинарядом.рф).

КОНТЕКСТ ПРОЕКТА:
- Сервис женской бытовой взаимопомощи
- Фронтенд: Vanilla HTML/CSS/JS (index, order, register, volunteer, longterm, gift, admin)
- Бэкенд: FastAPI Python + SQLite
- Уведомления: Telegram Bot
- Хостинг: Beget

ПЕРЕД ЛЮБЫМ ДЕЙСТВИЕМ:
1. Прочитай CLAUDE.md
2. Прочитай SPECIFICATION.md (нужный модуль)
3. Проверь существующий код в файле который будешь менять

ЗАДАЧА: [ВСТАВЬ ЗАДАЧУ СЮДА]

ПРАВИЛА:
- Не меняй дизайн без явного запроса
- Сохраняй единый стиль CSS-переменных
- Все API-запросы через переменную API_URL
- Telegram уведомление при новых заявках/анкетах обязательно
- После изменений — опиши что именно изменил и почему

Чеклист готовности к запуску

PROJECT_IDEA.md ✅

- [x] Проблема описана конкретно (73% женщин без помощи в послеродовой период)

- [x] Решение — пошаговый процесс из 6 шагов

- [x] Архитектура с текстовой диаграммой

- [x] Стек с обоснованием

- [x] Монетизация с ценами

- [x] Конкурентный анализ: таблица

- [x] MVP-scope отдельно от v2

SPECIFICATION ✅

- [x] Каждый модуль: user stories, данные, API, UI, логика, edge cases

- [x] Типы полей как в SQL (INTEGER, TEXT, JSON)

- [x] API: метод + путь + тело + ответ + коды ошибок

- [x] Нет TODO-заглушек

Setup Generator ✅

- [x] CLAUDE.md ≤ 120 строк

- [x] Субагенты: правильные модели (opus/sonnet)

- [x] QA-reviewer без Write/Edit

- [x] Rules привязаны к glob-паттернам

Перед запуском

- [ ] Домен работает (теплаженщинарядом.рф) ✅

- [ ] Python-приложение создано на Beget

- [ ] Файлы бэкенда загружены на хостинг

- [ ] .env заполнен (TELEGRAM_TOKEN, CHAT_ID, ADMIN_TOKEN)

- [ ] Протестирован POST /api/orders вручную (через curl или Swagger /docs)

- [ ] Telegram получает тестовое уведомление

- [ ] admin.html открывается и показывает данные

- [ ] Все 7 страниц проверены на мобильном

Антипаттерны — не повторять

| Ошибка | Правило |
| --- | --- |
| Писать код без спецификации | Сначала PROJECT_IDEA → спецификация → код |
| Абстрактные описания («красивый дизайн») | Конкретно: компонент, поля, поведение |
| Хардкод секретов в JS/HTML | Только через .env + переменные |
| Менять CSS без понимания переменных | Читать :root перед редактированием стилей |
| Сломать работающий UI ради «улучшений» | Если работает — не трогать без явного запроса |
| Писать fetch('/api/...') вместо fetch(API_URL+...) | Всегда через API_URL константу |

Spec-First Методология · Тёплая женщина рядом · 2026
Составлено на основе методологии AI-driven разработки